RELAÇÃO DE PROPOSTAS CADASTRADAS E CONTRATOS/CONVÊNIOS FIRMADOS 

GOVERNO FEDERAL 
Plataforma + Brasil 
	Nº PROPOSTA
	CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO 
	ÓRGÃO
	OBJETO DO CONVÊNIO.
	VALORES REPASSE
	VALOR CONTRAPARTIDA 
	PRAZO 
	Situação

	010192/2023
	Contrato de Repasse 943339/2023
	Ministério das Cidades
	Pavimentação com Pedras Irregulares  das ruas Jacó Arthur Drexler e Carlos Berndt
	238.856,00
	2.500,00
	30/05/2025
	Projeto aprovado autorizado formalização do processo licitatório 

	Transferência Especial 

	Emenda nº 202490480002
	
	
	Pavimentação de Ruas 
	210.000,00
	
	
	Aguardando depósito do recurso



GOVERNO ESTADUAL 
	-
	Convênio 3142/2022
	Secretária Da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
	Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural – Eixo Estratégico Irriga + RS (Açudes)
	111.360,96
	-
	16/03/2025
	Executado 12, solicitado Termo Aditivo para execução de mais 8 beneficiários 

	-
	-
	Secretaria do Esporte e Lazer
	Aquisição de equipamentos para prática esportiva – fardamentos esportivos – compostos por Camiseta, Calção e Meião para uso do Conselho Municipal de Desportos (CMD)
	21.413,54
	2.436,26
	-
	Projeto encaminhado aguardando formalização do Convênio

	-
	
	Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
	PROMOVER APOIO À EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, ADUÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM LOCALIDADES RURAIS
NO INTERIOR DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL  (03 Cisternas) 
	61.531,00
	-
	
	Projeto encaminhado aguardando formalização do Convênio

	
	-
	Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR
	Carreta Agrícola Basculante, Tandem 16” com Pneus, de 6 toneladas 
	28.813,76
	14.686,24
	
	Projeto encaminhado aguardando formalização do Convênio

	
	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR
	Cursos de especialização de produtos
manufaturados para os feirantes do
Município, para fomentar a Agroindústria
Familiar.
	21.235,32
	524,68
	
	Projeto encaminhado aguardando formalização do Convênio

	Convênio 2254/2024
Emenda 785 Dep Rafael Braga 
	
	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
	Pavimentação Asfáltica na Bertholdo Scherer em Esperança do Sul
	70.000,00
	21.186,67
	13/01/2025
	Aguardando depósito do recurso 

	Projeto Avançar +  Esporte
	
	Secretaria do Esporte e Lazer
	Reforma e ampliação do Ginásio Municipal de Esportes
	500.000,00
	168.134,91
	18 meses
	Projeto enviado por e-mail, aguardando seleção



Governo Municipal – Obras Projetadas 
	Salão Esquina Pedralli

	Reforma Centro de Eventos 



Obras pendentes de conclusão
Pavimentação de estrada vicinal com pedras irregulares na Localidade de Barra Bonita interior do Município – Programa Pavimenta, através do Convênio nº 4249/2022 – Processo nº21/2600-0000209-8

Esperança do Sul/RS, 03 dezembro 2024.

__________________________
MOISES ALFREDO LEDUR
Prefeito Municipal
