# TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. Objeto

Contratação, por inexigibilidade de licitação, de profissional(is) ou empresa(s) de notória especialização na área de escultura artística para concepção, execução e entrega de cinco esculturas monumentais, alusivas aos 400 anos das Missões Jesuíticas, a serem instaladas no Parque Missioneiro de Porto Xavier/RS.

### 2. Justificativa

A singularidade artística e o caráter autoral das esculturas inviabilizam a competição, cabendo inexigibilidade de licitação (art. 74, III, Lei nº 14.133/2021).
Além do valor histórico e cultural, as obras terão função de legado turístico e memorial permanente, reforçando a identidade missioneira do município.

### 3. Escopo Detalhado

As cinco esculturas deverão representar:

- Sepé Tiaraju (equestre) em posição de combate, com cavalo empinado – 2,5m de largura X 1,5m de profundidade X 3m de altura (peso aproximado 3ton) - Estrutura interna: armação de ferro e telas – Concretagem: aplicação de concreto armado de alta durabilidade com adição de fibras estruturais – Revestimento: utilização de massa acrílica para nivelamento e proteção – Pintura: acabamento com fundo preparador e pintura acrílica especial para concreto;

- Cacique Ignácio Abiarú e Família em posição perfilado olhando para frente – 1,5m de largura X 1,5 de profundidade X 2,20m de altura (peso aproximado de 3ton) – São Francisco Xavier em posição de pé olhando para frente - 1,5m de largura X 1,5 de profundidade X 2,20m de altura (peso aproximado de 3ton) - Estrutura interna: armação de ferro e telas – Concretagem: aplicação de concreto armado de alta durabilidade com adição de fibras estruturais – Revestimento: utilização de massa acrílica para nivelamento e proteção – Pintura: acabamento com fundo preparador e pintura acrílica especial para concreto;

- Primeiros Habitantes Guaranis Primitivos – 3m de largura X 1,5m de profundidade x 2m de altura - Estrutura interna: armação de ferro e telas – Concretagem: aplicação de concreto armado de alta durabilidade com adição de fibras estruturais – Revestimento: utilização de massa acrílica para nivelamento e proteção – Pintura: acabamento com fundo preparador e pintura acrílica especial para concreto;

- Três Mártires – 2m de altura (aproximadamente 1ton cada estatua) - Estrutura interna: armação de ferro e telas – Concretagem: aplicação de concreto armado de alta durabilidade com adição de fibras estruturais – Revestimento: utilização de massa acrílica para nivelamento e proteção – Pintura: acabamento com fundo preparador e pintura acrílica especial para concreto;

- Marquês do Herval (equestre) em arranjo com cavalo ao lado – 2,5m de largura X 1,2 de profundidade X 2m de altura - Estrutura interna: armação de ferro e telas – Concretagem: aplicação de concreto armado de alta durabilidade com adição de fibras estruturais – Revestimento: utilização de massa acrílica para nivelamento e proteção – Pintura: acabamento com fundo preparador e pintura acrílica especial para concreto;

### 4. Prazos

- Apresentação de maquetes: 10 dias após assinatura.

- Execução e instalação integral: 180 dias corridos.

### 5. Condições de Execução

- Fornecimento integral de materiais, insumos, transporte e mão de obra.

- Instalação em local definido pela Prefeitura, com fundação adequada.

- Responsabilidade da contratada por acabamento, fixação e segurança estrutural.

- Entrega definitiva somente após instalação e aceite.

### 6. Gestão e Fiscalização

- Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul como gestora e fiscal.

- Fiscalização técnica multidisciplinar

- Relatórios mensais obrigatórios com registros fotográficos.

- Possibilidade de visitas técnicas in loco.

### 7. Pagamentos

- 10% na assinatura.

- 30% após aprovação da maquete.

- Saldo conforme evolução da execução.

### 8. Direitos Autorais

Cessão integral, irrevogável e definitiva de todos os direitos patrimoniais autorais ao Município de Porto Xavier (Lei nº 9.610/1998), inclusive reprodução e uso de imagem.

### 9. Base Legal

- Art. 74, III, Lei nº 14.133/2021 – inexigibilidade de licitação.

- Lei nº 9.610/1998 – Direitos Autorais.

- Arts. 156 a 168 da Lei nº 14.133/2021 – sanções e penalidades.

### 10. Sanções

- Multa de até 10% sobre o valor do contrato em caso de atraso injustificado.

- Suspensão temporária do direito de licitar/contratar com o Município.

- Outras penalidades conforme Lei nº 14.133/2021.

### 11. Gestão de Riscos

- Atraso no cronograma: mitigação via marcos de pagamento condicionados.

- Problemas de transporte/instalação: exigência de plano logístico detalhado.

- Degradação precoce: uso de materiais resistentes, garantia contratual de 5 anos.

- Não aprovação estética: submissão de maquetes prévias e aprovação técnica antes da execução.

______________________________

OVIDIO KAISER
Secretário Municipal de Turismo