|  | MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA RUA SANTA ROSA, 520 TUCUNDUVA 87.612.792/0001-33 (55)3542-1022 |
| --- | --- |

ORÇAMENTO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025

PEDIDO:  000040 / 2025

JULGAMENTO: Menor Preço Por Item

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de licenciamento ambiental para atividade de lavra de saibro a céu aberto.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AQUISIÇÃO DE LEIVAS GRAMA SEMPRE VERDE Sempre Verde (Zoysia japonica) | 260 m² |  |  |
| 02 | SERVIÇO DE PLANTIO DE LEIVAS DE GRAMA 1. Mobilização e Preparação do Terreno Transporte de materiais e equipamentos ao local de execução; Limpeza da área, com remoção de resíduos, vegetação invasora e desníveis acentuados; Roçagem e destorroamento do solo; Nivelamento da área com auxílio de ferramentas manuais ou mecânicas, visando à uniformidade da superfície. 2. Correção e Adubação do Solo Aplicação de corretivos e fertilizantes, conforme necessidade do solo (poderá ser exigida análise técnica, a critério da fiscalização); Homogeneização dos insumos no solo, com gradagem leve ou ferramentas manuais; Irrigação inicial para umedecimento prévio do solo. 3. Fornecimento e Assentamento da Grama Entrega das leivas de grama Sempre Verde (Zoysia japonica), em bom estado fitossanitário, isentas de pragas e ervas daninhas; Distribuição manual das leivas sobre o solo preparado, com alinhamento e encaixe adequado para evitar falhas; Compactação leve sobre as leivas para garantir o contato com o solo; Irrigação imediata após o plantio para favorecer o enraizamento. 4. Pós-Plantio e Garantia de Pega Irrigação periódica durante o período mínimo de 30 (trinta) dias ou até constatação da “pega” da grama; Correções pontuais em falhas de plantio, se identificadas; Acompanhamento e orientações técnicas por parte da empresa contratada, quando necessário. 5. Entrega Final e Aceite A contratada deverá comunicar a conclusão dos serviços à Administração; A fiscalização designada fará a vistoria da área plantada, verificando: Qualidade do material aplicado; Uniformidade e cobertura vegetal; Ausência de falhas significativas; Execução dos serviços conforme o Termo de Referência; Após o aceite definitivo, será emitido o atestado de conformidade e autorizado o pagamento. (Estão inclusos no valor da proposta todas as despesas com transporte, insumos (adubos e fertilizantes), demais despesas e serviços necessários à execução do objeto) | 260 m² |  |  |

VALOR TOTAL:

Data:

______________________

EMPRESA.