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PROJETOS EM EXECUÇÃO
Construção de Um Campo de Futebol
Órgão Concedente: Ministério do Esporte
Recurso: Emenda Parlamentar – Deputado José Stédile

Proposta SICONV: 008876/2016

Contrato de Repasse: 1032.471-14/2016
Valor Repasse.....................................................................................R$    245.850,00

Valor da Licitação................................................................................R$    233.939,03
Valor Repasse (Utilizado)......................................................................R$    233.143,03
Valor da Contrapartida.........................................................................R$           250,00
Valor.................................................................................................R$  233.393,03
Item: 

Construção de Um Campo de Futebol
Local: Setor de Bananeira – Terra Indígena do Guarita

Alterações:

Emitido 2° Boletim de medição de 12,38%, sendo um total acumulado de 19% da obra.
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Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento) 

Órgão Concedente: Ministério das Cidades
Recurso: Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon

Proposta SICONV: 008441/2016

Contrato de Repasse: 1030.533-26/2016
Valor Repasse.....................................................................................R$    245.850,00

Valor da Licitação................................................................................R$    208.731,54

Valor Repasse (Utilizado)......................................................................R$    208.481,54
Valor da Contrapartida.........................................................................R$           250,00
Valor.................................................................................................R$  208.731,54
Item: 

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)
Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m²

Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m²

Rua Leonor Bressan - 927,02m²
Alterações:

Emitido 1° Boletim de medição da Obras de 24,07%. 
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Adequação de Espaço Para Implantação de Academia ao Ar Livre 

Bairro Nove de Julho
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Construção de Cobertura Metálica (Secretaria de Obras)
Recurso: Município

Valor...................................................................................................R$     54.771,51
Valor Total.........................................................................................R$    54.771,51 
Itens: 

01 – Construção de Uma cobertura metálica entre o prédio da Secretaria Municipal de Saúde e o Galpão das máquinas da Secretaria Municipal de Obras, medindo 23m x 12m.

Emitida Ordem de Início em 02/01/2019.
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PROJETO LICITADO
Aquisição de Insumos – Adubo
Órgão Concedente: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.
Recurso: Consulta Popular

Convênio: 040/2017
Valor Repasse......................................................................................R$      61.503,79
Valor Contrapartida..............................................................................R$        3.933,71
Valor Total........................................................................................R$     65.437,50
Itens:
750 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)
Alterações:

Encaminhado Para Licitação através da Comunicação Interna n° 006/2019 de 21 de janeiro de 2019.

PROJETOS EM ALTERAÇÃO
Aquisição de Veículo Tipo VAN 

Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Recurso: Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial

Convênio: 841782/2016
Valor Repasse......................................................................................R$    130.000,00
Valor Contrapartida..............................................................................R$      55.000,00
Valor Total........................................................................................R$   185.000,00
Itens:
01 (um) Veículo Tipo VAN

Alterações:

Encaminhado para o Ministério solicitação de alteração da contrapartida, sendo a mesma aceita e emitido Termo Aditivo, assinado e encaminhado, aguardando autorização para licitação do veículo.
Aquisição de Equipamentos Para Feira do Produtor Rural e Feira de Produtos da Terra Indígena do Guarita

Órgão Concedente: Secretaria Especial da Agricultura Familiar (Casa Civil)
Recurso: Projeto Territórios Noroeste Colonial

Proposta SICONV: 046910/2015

Valor do Repasse.................................................................................R$      57.160,00

Valor Contrapartida..............................................................................R$        5.640,00
Valor Total........................................................................................R$     62.800,00
Item: 

02 Pirâmides 10x10
01 Pirâmides 05x05

03 Pirâmides 03x03

03 Freezer

Alterações:

Recebido da Caixa Econômica Federal autorização para licitação.
IMPLANTAÇÃO DE KIT SOBERANIA ALIMENTAR

Órgão Concedente: Secretaria Especial da Agricultura Familiar (Casa Civil)
Recurso: Emenda Parlamentar – Deputado Marco Maia

Proposta SICONV: 088672/2013

Valor do Repasse.................................................................................R$    250.000,00

Valor Contrapartida..............................................................................R$      15.000,00
Valor Total........................................................................................R$   265.000,00
Item: 

Construção de 09 Açudes

Implantação de 20 Hortas/Pomares

Alterações:

Encaminhado a Secretaria Especial da Agricultura Familiar solicitação de alteração do Projeto, para viabilizar a execução do mesmo.
Unidade de Acolhimento – Casa Lar
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento Social
Proposta SICONV: 070782/2017

Valor Repasse.....................................................................................R$    450.000,00

Valor da Contrapartida.........................................................................R$        5.000,00
Valor.................................................................................................R$  455.000,00
Item: 

Construção de Uma Unidade de Acolhimento (Casa Lar) para Crianças e Adolescentes
Local: Rua Walter Perachi de Barcellos, Esquina com a Rua Major Feliciano

Metragem: 198,11m²

Alterações:

Correções do projeto conforme solicitação do Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal, e encaminhamento do PPCI do projeto junto ao Batalhão do Corpo de Bombeiros de Três Passos.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES
- Recebimento e análise das Prestações de Contas das Entidades:

APAE;
AUNIR;
Lar Bom Pastor de Ivagaci;
Lar Idosos SOS Família;
Associação Hospitalar Beneficente Redentorense.
SERVIÇO DE ENGENHARIA
Além dos projetos já citados acima que o setor de engenharia tem atuação direta, também outras atividades, conforme segue:

- Auxilio ao Setor de Fiscalização Tributária na Avaliação de Imóveis Urbanos;

- Auxilio ao Setor de Fiscalização de Obras em medições de Imóveis Urbanos.
OUTROS ASSUNTOS:
- Acompanhamento do Calendário Municipal de Eventos 2019;
- Acompanhamento das Prestações de Contas das Agências Comunitárias dos Correios.
Localidade de Vila São João

Localidade de Sítio Cassemiro.

Redentora, 28 de fevereiro de 2019.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN

Secretário Municipal de Planejamento
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